Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr GB………….2016

O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu ……………..2016r. w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Jacka Szydło mającą siedzibę w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 32, zwaną dalej 
w treści umowy Zamawiającym

a reprezentowanym przez ............................................................................................................................,

zwanym dalej w treści umowy  Wykonawcą, w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach- etap II , zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w od dnia podpisania umowy do dnia   ………………..zgodnie ze złożoną ofertą .

§3. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
………………………….. złotych netto, (słownie: ……………………../100 złotych), wartość brutto przedmiotu umowy wynosi …………… złotych, (słownie: ……………………………../100 złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego, która na dzień zawarcia umowy wynosi ……% tj. …………… złotych, (słownie: …………../100 złotych), zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

- Strony ustalają, że przyjęta wartość oferowana przez Wykonawcę pozostanie bez zmian do końca realizacji zamówienia .

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz następujące koszty:

  - projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

  - koszty wszelkich robót przygotowawczych,  porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, pełnego ubezpieczenia budowy, inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo sporządzoną fakturę  wystawioną Zamawiającemu Gminie Dywity ( NIP 739-38-51-950) na podstawie protokołu odbioru robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego .  Płatność będzie  dokonana na podstawie protokołu odbioru robót , potwierdzonego na piśmie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego .

- Należność za wykonane roboty będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia  faktury w siedzibie Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta – bryła budynku A.

- Wykonawca wystawi fakturę z datą nie później niż 14 dni licząc od dnia podpisania  protokołu zdawczo-odbiorczego i po przekazaniu kompletu dokumentów.

§ 4. Obowiązki stron

      - Zamawiający zobowiązany jest do:

  - protokolarnego przekazania  terenu budowy przy udziale kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego,

  - przekazania kpl. dokumentacji technicznej,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, założeniami Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności techniczno - budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania  w budownictwie,

  - rozpoczęcia robót w umownym terminie z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa budowlanego. Rozpoczęcie robót może być przesunięte w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych,

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym,

  - przekazanie  Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producentów  materiałów,

  - prowadzenia robót bez większych uciążliwości dla mieszkańców i dbania o należyty porządek na terenie robót,

  - wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż. oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

  - zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór  przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na własny koszt, na żądanie inspektora nadzoru dokonać odkrywek, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - pełnego ubezpieczenia budowy,

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia  lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

  - wykonania podłączeń poboru energii i wody dla potrzeb wykonania robót oraz pokrycie ich kosztów (na podstawie umów z dostawcami mediów) ,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

  - zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy;

  - naniesienia na swój koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i jednostki projektowania;

  - pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu  lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac  nad usuwaniem usterek,

  - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

§ 5. Przedstawiciele stron

- Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót z ramienia Zamawiającego jest: Kamila Maszczak , Anna Jara.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy: ……………………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….. , wydane w dniu ……………………….. przez: …………………………………………………………………………………….., który złoży Zamawiającemu stwierdzenie przyjęcia obowiązków kierowania budową w terminie 3 dni od podpisania umowy.

- Nadzór inwestorski sprawować będzie: ……………………………………..…….., posiadający uprawnienia budowlane nr ............................................., wydane w dniu .............................. przez:...............................................................................,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Inspektorowi nadzoru winny być zgłaszane wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, bądź propozycje rozwiązań zamiennych. Zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia przez nadzór autorski i inwestorski oraz Zamawiającego.

§ 6. Odbiory

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty zgłoszenia wpisem Wykonawcy do dziennika budowy oraz pismem do Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego następujące dokumenty:

  - oryginał dziennika budowy,

  - dokumentację geodezyjną powykonawczą ,

  - atesty na materiały ,

  - szkice z naniesionymi wszystkimi zmianami podpisanymi przez projektanta,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,

  - oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 Prawa budowlanego oraz wszystkie, nie wymienione w umowie dokumenty a wymagane art. 57 Prawa budowlanego.

- Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru robót przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 2. i 3 oraz potwierdzenie otrzymania ich przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Termin rozpoczęcia odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający.

- Czynności odbiorowe powinny być zakończone w ciągu 7 dni.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na ich usuniecie w protokole odbioru,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek  i wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwych. Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone w protokole odbioru.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 10 dni od jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

- Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót, a w tym związanych  z usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu usterek.

§ 7. Gwarancje i rękojmie

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres …. miesięcy według złożonej oferty, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną przekazane Zamawiającemu po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzającego odbiór ostatniej części dokumentacji.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji.

§ 8. Kary umowne

- Strony ustalają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy .

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

        - 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru;

        - 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu usterek i wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia usterek i wad do dnia faktycznego odbioru;

        - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1,

        - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom,

e) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom , za każdy dzień opóźnienia ,

f) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą ( lub jej projektu) w wysokości 2.000,00 zł netto, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zabezpieczenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

g) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości  podpisanej umowy o podwykonawstwo,

h) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy , w przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust.2 pkt 17).

2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1  za każdy dzień zwłoki;

b)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
               od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1. 
              .

- Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

§ 9. Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z wykonywania czynności w terminie wskazanym w § 2;

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie trzydziestu dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie,

  - zostanie rozwiązana firma  Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, w którym szczegółowo zostanie określony zakres wykonanych prac.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, nie jest zobowiązany do dokonania odbioru części wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  w terminie 10 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 10. Zmiany w umowie

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach :

  - zmiany terminu realizacji umowy, przy czym termin może ulec przedłużeniu wyłącznie  o czas trwania okoliczności niżej wymienionych:

    - okresowego zawieszenia robót, gdy roboty zostaną rozpoczęte a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację,

    - wystąpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcę,

    - wystąpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizację umowy przy czym ,  termin może być wydłużony  o 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia którejkolwiek ze stron o zaistniałej sytuacji,

    - wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które  ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlanych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi.

    - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy  i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym:  w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód,

  - zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się   celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamożnienia,

  - zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana ta może  nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

- Wszystkie postanowienia zawarte w ust.2 stanowią katalog zmian , na które  Zamawiający może wyrazić zgodę . Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do  wyrażenia  takiej zgody .

§ 11. Podwykonawcy

- Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy: ……………………………….. (lub nie dotyczy). Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami.

- W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia  za roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego projektu tej umowy oraz jej zmiany.

§ 12. Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

1)dokumentacja techniczna,

2) SIWZ ,

3) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia …………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA