Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowo - widowiskowej 
wraz z infrastrukturą , gmina Dywity.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowo – widowiskowej wraz z infrastrukturą” na podstawie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej wykonanej przez Pracownię Architektoniczną „ARUS” 
Sp. z o.o., ul. Jana Pestalozziego 15, 85-095 Bydgoszcz.

Stan istniejący

Planuje się wybudowanie obiektu na działce numer 756/3 obręb Dywity zlokalizowanej przy ulicy Warmińskiej w Dywitach. Teren przedsięwzięcia w całości objety jest ustaleniami obbowiązujęcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2016r.)

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dołączoną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną wykonaną przez Pracownię Architektoniczną „ARUS” Sp. z o.o., zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenengo oraz dane wynikające 
z wizji w terenie.

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016  poz. 290 z późn. zm.) 
oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,                         w związku z tym musi spełniać wymagania art. 29. Prawa zamówień publicznych, tj.: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest 
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać 
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania - 3 egzemplarze, przy czym 2 egzemplarze zostaną przekazane Zamawiajacemu, 1 egzemplarz złożony w dokumentacji projektowej

Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572).

- projektu zagospodarowania terenu z przyłączami - 6 egzemplarzy.

- projektu budowlanego (osobno dla poszczególnych branż) spełniającego wymagania wynikające z art. 34. Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 – dalej rozporządzenie MI) - 6 egzemplarzy

- projektu wykonawczego (osobno dla poszczególnych branż) spełniającego wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego oraz zawierającego szczegółówe rozwiązania materiałowe oraz zestawienie wyposażenia - 6 egzemplarzy

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych (osobno dla poszczególnych branż) wykonanej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z późniejszymi zmianami - 6 egzemplarzy.

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno 
dla poszczególnych branż) wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 – dalej rozporządzenie MI) – - 2 egzemplarze

- kosztorysu inwestorskiego (osobno dla poszczególnych branż) wykonanego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie inwestycji (Dz. U. nr 130, poz. 1389 - z późniejszymi zmianami). Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie, robocizny, materiałów i sprzętu a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winne być rozbite na roboty fundamentowe, malarskie itp. - 2 egzemplarze.

- przedmiarów robót (osobno dla poszczególnych branż) wykonanych zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 – dalej rozporządzenie MI) - 2 egzemplarze

- zestawienia kosztów zadania (ZKZ) - 3 egzemplarze

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót – 1 egzemplarz

- Wykonanie wizualizacji graficznej zaprojektowanego obiektu

Opracowania, o których mowa w pkt. 1) do 10) należy wykonać osobno dla każdego zadania

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlanego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32 Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mediów itp.)(zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia)

- Wykonanie aranżacji wnętrz dla poszczególnych branż, m.in. aranżacja sufitów, rozwinięcia ścian wykonanych z okładzin, posadzek, elewacji, zadaszeń, rozmieszczenie piktogramów oraz oznaczenie pomieszczeń w budynku wraz z oznakowaniem ewakuacyjnych, scenariusz p.poż. rozmieszczenie białego montażu, urządzeń sanitarnych, rozmieszczenie oświetlenia. Opracowanie powinno zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót – 2 egzemplarze

- Uwaga: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania będące przedmiotem niniejszego zamówienia (wymienione w pkt. 2 - 9 w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że 1 folder odpowiada zawartości 1 opracowania / 1 decyzji (1 teczki/ 1 dokumentu). Wykonawca dodatkowo dostarczy do Zamawiającego przedmiotowe opracowana, w wersji elektronicznej (format PDF oraz DWG na płycie CD) pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie DXF – dla mapy do celów projektowych oraz projektu zagospodarowania, DWG – dla całości rysunków dokumentacji projektowej, ATH - dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, format PDF - dla części graficznej, format DOC – dla części opisowych PI, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochronie zdrowia (BIOZ), zestawienie kosztów zadania oraz harmonogram rzeczowo – finansowy (tabele dodatkowo w programie Excel).

Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia i opinie wymagane Prawem budowlanym 
i przepisami szczególnymi, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca.

- wykonanie wizualizacji graficznej zaprojektowanych obiektów (dla każdego zadania oddzielnie)

UWAGA:

- Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań 
w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej.