Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

Nr  ……………

W dniu ……………….2017r. w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity mającą siedzibę przy 
ul. Olsztyńskiej 32, 11-001 Dywity, zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez Wójta Gminy Dywity Jacka Tomasza Szydło,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Teresy Kuptel

a

………………………………………………………, z siedzibą w …………………………….. zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą",

została zawarta umowa o następującej treści:

I Postanowienia ogólne

§ 1

- Umowę zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – dalej Pzp, na usługę   polegającą na : „Opracowaniu dokumentacji projektowej hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą, gmina Dywity” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o:

- koncepcję urbanistyczno-architektoniczną opracowaną przez Pracownię Architektoniczną ARUS sp. z o.o. 85-095 Bydgoszcz ul. Pestalozziego 15,

- dane określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ,

- dane wynikające z oględzin terenu.

  - Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) t.j.– dalej „Prawo budowlane” – oraz pozostałych wymagań wynikających 
z potrzeb użytkownika, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w związku 
z tym musi spełniać wymagania art. 29 ustawy Pzp., tj.: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ                        na sporządzenie oferty, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

§ 2

Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy Zamawiający wyznacza: ……………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………...

tel.: ……………………..

§ 3

- Umowa będzie realizowana następującymi osobami wskazanymi w ofercie posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia:

- ……………………………………………………………………………………………… posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ;

- ………………………………………………………………………………………………   posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ;

- ………………………………………………………………………………………………   posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowe bez ograniczeń j;

- ………………………………………………………………………………………………   posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych bez ograniczeń ;

- ………………………………………………………………………………………………   posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ;

- Projektantem koordynatorem opracowań projektowych  będzie ………………………………... …………………………………………………………………………………………………..

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn 
za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez zawarcie aneksu do umowy.

- Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 3 będą traktowane jako niewywiązanie 
się Wykonawcy z warunków umowy i będą mogły skutkować wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy.

II Przedmiot umowy, zakres wykonania

§ 4

            - W zakres przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 wchodzi:

- wykonanie mapy do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania – 1 egzemplarz;

Mapa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) – dalej: prawo geodezyjne i kartogracziczne - oraz rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572). Do zgłoszenia prac geodezyjnych należy dołączyć załącznik graficzny (szkic) wskazujący w sposób jednoznaczny obszar oznaczony granicami, na którym będą prowadzone prace związane z aktualizacją mapy zasadniczej. Załącznik graficzny (szkic), 
o którym mowa powyżej powinien obejmować obszar zgodny z obszarem planowanej inwestycji. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie wymagają formy pisemnej - 3 egzemplarze, 
przy czym 2 egzemplarze zostną przekazane Zamawiającemu i 1 egzemplarz złożony 
w dokumentacji projektowej,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu z przyłączami –  6 egzemplarzy,

- wykonanie projektu budowlanego (osobno dla poszczególnych branż) – 6 egzemplarzy spełniającego wymagania wynikające z art. 34. Prawa budowlanego oraz wymagania wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129 - dalej rozporządzenie MI),

- wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego (osobno dla poszczególnych branż) – 6 egzemplarzy zgodnie z rozporządzeniem MI. Jednocześnie dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). Projekt wykonawczy powinien w szczególności zawierać szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz zestawienie wyposażenia,

- wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych – 6 egzemplarzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 – z późn. zm.),

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (osobno dla poszczególnych branż) – 2 egzemplarze, zgodnie z rozporządzeniem MI,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego (osobno dla poszczególnych branż) –  2 egzemplarze, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 - z późniejszymi zmianami).

Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu 
a także tabelę elementów scalonych. Tabela elementów scalonych winna zawierać poszczególne fazy robót np.: roboty budowlane winny być rozbite na roboty fundamentowe, murowe, tynkarskie, malarskie itp.

- wykonanie przedmiarów robót (osobno dla poszczególnych branż) – 2 egzemplarze wykonanych zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., 
o którym w pkt 7)

- wykonanie zestawienia kosztów zadania (ZKZ) z analizą porównawczą  – 2 egzemplarze,

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót – 1 egzemplarz,

- wykonanie wizualizacji graficznej zaprojektowanego obiektu,

- wykonanie aranżacji wnętrz dla poszczególnych branż, m.in. aranżacja sufitów, rozwinięcia ścian wykonanych z okładzin, posadzek, elewacji, zadaszeń, rozmieszczenie piktogramów 
oraz oznaczenie pomieszczeń w budynku wraz z oznakowaniem ewakuacyjnych, scenariusz p.poż. rozmieszczenie białego montażu, urządzeń sanitarnych, rozmieszczenie oświetlenia. Opracowanie powinno zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu robót.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu 
na budowę na podstawie wykonanego projektu budowlanego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32 Prawa budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (np. decyzji lokalizacyjnej, warunków przyłączeniowych dla poszczególnych mediów itp.)(zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).

- Opracowania, o których mowa w pkt. 1) do 10) należy wykonać osobno dla każdego zadania

§ 5

- Poszczególne opracowania projektowe mają stanowić osobne tomy/teczki dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy kosztorysów inwestorskich 
i nieudostępniania nikomu poza Zamawiającym.

- Wykonawca dodatkowo dostarczy do Zamawiającego opracowana, o których mowa w § 4 ust. 1, w wersji elektronicznej (format PDF oraz DWG na płycie CD) pogrupowane w katalogi w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie DXF - dla mapy do celów projektowych oraz projektu zagospodarowania , DWG – dla całości rysunków dokumentacji projektowej, ATH – dla kosztorysów inwestorskich 
i przedmiarów robót, format PDF - dla części graficznej, format DOC – dla części opisowych PI, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochronie zdrowia (BIOZ), zestawienie kosztów zadania oraz harmonogram rzeczowo-finansowy (tabele dodatkowo w programie Excel).

§ 6

      - Wykonawca uzgodni pisemnie projekt budowlany z:

- Inwestorem – Gminą Dywity;

- rzeczoznawcą ds. bhp;

- rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych;

- innymi instytucjami celem uzyskania pozwolenia na budowę.

      - Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane prawem budowlanym i przepisami szczególnymi.

      - Wykonawca przedmiotowe uzgodnienia i opinie uzyska na podstawie udzielonego 
przez Zamawiającego pełnomocnictwa.

      - Wykonawca w terminie 14 – tu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wystąpi 
z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictwa. Wniosek powinien zawierać dane:

- jednej osoby wskazanej przez Wykonawcę;

- imię i nazwisko oraz jej stanowisko,

- seria, Nr dowodu osobistego oraz organ wydający,

- adres zamieszkania;

- nazwę i adres Wykonawcy;

- zakres czynności.

§ 7

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia, wymienionej w § 4 ust. 1 w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880) wraz z prawem do wykonywania praw zależnych bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanej w  ust. 1 dokumentacji nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu uzupełnionej i poprawionej o uwagi dokumentacji projektowej, objętej przedmiotem umowy.

§ 8

Egzemplarze dokumentacji projektowej przekazywane do uzgodnień, wymaganych przepisami 
oraz niniejszą umową w niezbędnej ilości dostarcza Wykonawca.

§ 9

Strona formalna dokumentacji (oprawa, rejestracja, znakowanie stron itp.) powinna odpowiadać wytycznym określonym przez Zamawiającego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wymogi dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej).

III Prawa i obowiązki stron umowy

§ 10

Prawa i obowiązki Wykonawcy:

      - Wykonawcy służy prawo żądania zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, w całości albo w części, w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów dostarczenia projektantowi niezbędnych do wykonania projektów informacji, dokumentów i danych oraz 
gdy okaże się, że są one wadliwe.

      - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu  dokumentacji projektowej w ilościach i terminach wskazanych w części II i IV umowy. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań 
oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, zgodnie 
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zostały uwzględnione warunki określone w art. 30 ust. 1÷7 ustawy P.z.p.  i, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, że dołożono należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty budowlane określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i również nie określone, a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia roboty budowlane zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia na podstawie 
w/w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

      - Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych i kosztorysach materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie.

      - W trakcie realizacji usługi Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek 
uczestniczenia w spotkaniach roboczych (raz na miesiąc w siedzibie Zamawiającego 
lub na terenie projektowanych obiektów), mających na celu dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz sprawdzenie stopnia zaawansowania prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

      - Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich istotnych decyzji projektowych obejmujących m.in. parametry techniczne i użytkowe projektowanych urządzeń 
i osprzętu.

      - W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty wpływu Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na roboty budowlane 
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

      - W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego zabezpieczeń technicznych objętych wykonaną dokumentacją projektową w okresie od odbioru końcowego robót wykonywanych 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 
jest do dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

      - W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem.

      - Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się  na etapie realizacji robót budowlanych.

      - Wykonawca - Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, 
gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę – Projektanta błędów 
w dokumentacji projektowej na podstawie, której zrealizowano ten obiekt budowlany.

      - Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia 
i nieudostępniania ich nikomu bez zgody Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne
 i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

      - Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy wystąpi do Zamawiającego z wykazem uzgodnień, pozwoleń lub decyzji niezbędnych do realizacji zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania do wiadomości Zamawiającemu wszystkich kopii wniosków w sprawie uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów.

      - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień, pozwoleń i decyzji, o których mowa powyżej, również wezwań do uzupełniania wniosków w tej sprawie.

§ 11

Prawa i obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania raz na miesiąc spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie projektowanych obiektów, umożliwiających dokonywanie niezbędnych uzgodnień oraz śledzenie postępu prac projektowych, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac projektowych określonych w części II umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia określonego w części V umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia w ramach przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich koniecznych zmian i uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej składającej się na opis przedmiotu zamówienia.

IV Terminy realizacji

§ 12

#### Termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodem złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę : ….. dni kalendarzowych  od dnia podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą .

#### Termin dostarczenia prawomocnej decyzji o  pozwoleniu na budowę: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

#### Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 1 umowy dokumentację projektową w celu zaopiniowania przez komisje odbiorową:

- mapy									- 1 egz.

- projekt zagospodarowania terenu z przyłączami			- 1 egz.

- projekt budowlany (osobno dla poszczególnych branż)		- 1 egz.

- projekt wykonawczy (osobno dla poszczególnych branż)		- 1 egz.

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) w trakcie wykonywania  robót budowlanych 			- 1 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych  (osobno dla poszczególnych branż)			- 1 egz.

- kosztorys inwestorski (osobno dla poszczególnych branż)		- 1 egz.

- przedmiary robót (osobno dla poszczególnych branż) 		- 1 egz.

- zestawienie kosztów zadania (ZKZ) wraz z analizą porównawczą	- 1 egz.

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót			- 1 egz.

- wizualizację graficzną zaprojektowanego obiektu 			- 1 egz.

- wykonanie aranżacji o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13) 		- 1 kpl

- Komisja odbiorowa dokona weryfikacji złożonej dokumentacji projektowej w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia pełnego kompletu dokumentów wskazanych w ust. 3.

- Poprawienie i uzupełnienie dokumentacji o uwagi komisji odbiorowej nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego posiedzenia komisji.

- Przez „termin wykonania zamówienia” należy rozumieć dzień przekazania uzgodnionych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego wszystkich opracowań, będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Z powyższych czynności przedstawiciele stron umowy spiszą końcowy protokół zdawczo- odbiorczy.

V Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki płatności

§ 13

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy w formie ryczałtu (w znaczeniu i ze skutkami, o jakich mowa w art. 632 kodeksu cywilnego)  
w wysokości:

……………………… zł netto,

słownie netto: …………………… 00/100

……………………. zł brutto,

słownie brutto: ……………………..00/100

- Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.

- Powyższa cena obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych określonych w § 7 do dokumentacji określonej w § 4 ust. 1.

§ 14

- Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy z załączonym bezuwagowym protokołem zdawczo – odbiorczym wg następujących zasad:

  - I część stanowiąca 90 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 – po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej, poprawionej zgodnie z uwagami komisji odbiorowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym 
przez Strony bez uwag protokołem zdawczo – odbiorczym,

  - II część stanowiąca 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1 – po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ………………………………

- W przypadku zwłoki w dokonaniu zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek.

VI Kary umowne

§ 15

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy, 
a ponadto:

1.1)	za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowej , bądź jej nienależyte wykonanie – za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy, przy czym za nienależyte wykonanie zostanie uznane:

  - niekompletność dokumentacji, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także sporządzenia dokumentacji z naruszeniem przepisów, o których mowa w § 4 pkt 3) i 4),

  - niezgodność dokumentacji ze złożonym zamówieniem oraz innymi uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w formie pisemnej,

  - niezgodność dokumentacji z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U 2015, poz. 1422 j.t.),

  - niezgodność z przepisami ustawy Pzp, w tym w szczególności z art. 29 i 30),

  - inne oczywiste wady,

  - brak wymaganych dowodów przesłania dokumentacji do uzgodnień,

1.2)	za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu  poprawionej dokumentacji  – za każdy dzień opóźnienia 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy od okresu wyznaczonego na dokonanie poprawek i uzupełnień stwierdzonych przez komisje odbiorową ,

1.3)	za opóźnienia w przekazaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy. W przypadku opóźnienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy kary nie będą naliczane,

1.4)	za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad,

1.5)	za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej na etapie przetargu na roboty budowlane,  w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia powyżej 3 dni roboczych od daty przekazania zapytania Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad dokumentacji projektowej dostarczonej w wymaganym terminie poprawionej zgodnie z uwagami zgłoszonymi 
na komisji odbiorowej, za dzień dostarczenia opracowań po uwzględnieniu uwag komisji odbiorowej będzie uznany dzień dostarczenia opracowań wolnych od wad.

- Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody.

VII Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy,  co do jakości  należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezwłocznego odniesienia się do wskazanych  w ramach gwarancji wad i usterek przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jakości obowiązuje od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu              do czasu upływu okresu gwarancji na roboty wykonane na podstawie przedmiotowej dokumentacji jednak nie dłużej niż 60 miesięcy.

- Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej rękojmi za wady. Bieg i termin rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku nie usunięcia w wymaganym terminie przez Wykonawcę usterek ujawnionych 
w okresie trwania rękojmi za wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych usterek, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności Wykonawcy.

VIII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU)

§ 17

- Do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają ZNWU w wysokości ………….zł brutto – tj. (10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy), słownie: ……………… 00/100) w formie ………………………..

- Do dnia wyznaczonego na  podpisanie umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczenia z tytuły nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości …………….. zł. 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia upływu planowanego umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, 
że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przy założeniu, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- W przypadku wydłużenia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument wydłużający termin ZNWU w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy Wykonawca, nie zrealizuje terminowo przedmiotu umowy i nie uzyska 
od Zamawiającego aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, złożyć  w siedzibie Zamawiającego dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z dowolnej należności Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia końcowego odbioru.

- Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wysokości …………. zł  lub wniesione nowe ZNWU 
w jednej z form zgodnie z art. 148 ust. 1 Pzp, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią protokołu odbioru końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia                     na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię za wady nie będzie spełniał warunków wynikających 
z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona  z dowolnej należności Wykonawcy.

- Po upływie okresu rękojmi za wady, Zamawiający na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru, zwolni w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi za wady na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma należną kwotę z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;

- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy;

- zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Nie zawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyższych sytuacji może spowodować, iż Zamawiający przekaże środki finansowe do depozytu sądowego.

IX Odstąpienie od umowy

§ 18

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówień publicznych (art. 145 i 145a) i Kodeks cywilny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie złożony wniosek o upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia z własnej winy wykonywanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 12 ust. 1 i opóźnienie to przekracza 60 dni kalendarzowych,

- Wykonawca opóźnia z własnej winy usuwanie wad i usterek i opóźnienie to trwa dłużej 
niż 30 dni kalendarzowych,

- Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania   się z Zamawiającym i nastąpiło to minimum trzykrotnie pomimo pisemnego powiadomienia,

- Wykonawca uchyla się od obowiązku udziału w spotkaniach roboczych, o których mowa 
w § 10 ust. 4 i nastąpiło to 2 razy pomimo pisemnego powiadomienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w ust. 1 i 2.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za tę część prac, która została wykonana do dnia odstąpienia od umowy pomniejszonego o kwotę kar umownych.

- W wypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, strony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

X Zmiana umowy

§ 19

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje zakaz wprowadzania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna okoliczności wskazana w art. 144 ust. 1 pkt. 1)-6).

- W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą obu stron. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez obie strony umowy.

- Zmiany w umowie mogą być wprowadzone jeżeli zostały przewidziane w ogłoszeniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień określających:

- zakres zmian w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;

- charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian.

- Mając na uwadze zasady określone w art. 144 ust.1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian:

4.1)	zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepisów prawnych, norm resortowych, które nie są zmianami istotnymi, i dotyczą:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach resortowych związanych z przedmiotem zamówienia, jak również nie ujęcie, nie uwzględnienie przez projektanta rozwiązań z tymi przepisami związanych;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony;

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających określone 
na dzień składania ofert warunki i posiadające uprawienia postawione 
przez Zamawiającego w SIWZ;

- zmiany podwykonawcy wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 
jest dokonać zmiany tych osób na inne, spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych                od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny  lub zmianę obowiązujących przepisów, zastosowaniu niewłaściwych przepisów;

4.2) za istotne zmiany umowy uważa się:

  - zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - zmianę wynagrodzenia,

  - zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia,

4.3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić  
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy oraz gdy Wykonawca wystąpi o przedłużenie okresu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowania projektowego może nie być dotrzymany 
z powodu ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ 
na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.                                                                                               Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji umowy. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

Przedłużenie okresu realizacji umowy zostanie wprowadzone aneksem do umowy przy czym jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń.

4.4) zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 13 ust. 1 może nastąpić 
w szczególności w następujących przypadkach:

    - zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia,

    - zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT),

    - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

4.5) przy rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego 
na wykonanie przedmiotu umowy. W takich przypadkach, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjnie dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne 
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności

XI Podwykonawstwo

§ 20

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.

- Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego po zawarciu umowy wykaz podwykonawców oraz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych z podwykonawcami.

- Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, ale jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia do realizacji podwykonawcy/om, to przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia informacji, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że podwykonawca/y posiada/ją niezbędne kwalifikacje i uprawnienia wymagane do realizacji zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

- Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wobec Zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający w czasie wykonywania umowy, może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z  podwykonawcą zaproponowanym przez Wykonawcę w przypadku nie spełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla Wykonawcy zamówienia.

- Do oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa w ust. 7 stosuje 
się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym wyboru Wykonawcy, mając na uwadze opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, wskazując warunki udziału w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie spełnia.

- Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

XII Postanowienia końcowe

§ 21

Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana 
na adresy wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

§ 22

Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 25

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- SIWZ;

- oferta Wykonawcy z dnia …………

| ………………………….. |  | ………………………….. |
| --- | --- | --- |
| W Y K O N A W C A |  | Z A M A W I A J Ą C Y |